Risicoanalyse

TI2 | Hogeschool Rotterdam

PROJECT 5/6, FLOATING FARM

Matthijs ’t Hart, Dax Visser, kyrill kriek

2025 2026

Inhoud

Inleiding	2

Risicoloog	2

Waterschade	3

Defecte pomp	3

Defecte sensor	4

Geen verbinding met het dashboard	4

Pompen worden verkeerd aangestuurd	4

Verbinding met pomp verloren	5

Verbinding met sensor verloren	5

Stroomstoring	5

Changelog	6

# Inleiding

In dit  wordt duidelijk weergegeven welke risico’s kunnen voorkomen tijdens het gebruikt van ons product. Bij elk risico zal ook weergegeven worden wat de kans is dat dit zou kunnen gebeuren en hoeveel impact het zal hebben op het gebruikt. Dit zal worden gedaan met gebruik van een schaal van 1 – 5. Ook zal er naast elk risico een oplossing staan om het probleem op te lossen

# Risicoloog

| Risico | Kans | Impact | Risicomanagement |
| --- | --- | --- | --- |
| Waterschade | 3 | 4 | Overdragen |
| Defecte pomp | 2 | 3 | Accepteren |
| Defecte sensor | 1 | 5 | Accepteren |
| Geen verbinding met het dashboard | 2 | 1 | Reduceren |
| Pompen verkeerd aangesloten | 1 | 5 | Vermijden |
| Verbinding met pomp verloren | 2 | 2 | Reduceren |
| Verbinding met sensor verloren | 2 | 5 | Reduceren |
| Stroomstoring | 1 | 4 | Accepteren |

# Waterschade

Impact:	4

Kans:		3

Hoe zou dit kunnen voorkomen?

- Doordat wij gebruik maken van water is de kans aanzienlijk dat er ergens tijdens het gebruik van ons product kans is op waterschade, dit zou kunnen zijn dat er zich een lek in een buis voordoet of een vorm van corrosie.

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

- Wanneer er zich een lek voordoet zal er naar aanleiding van de grootte van het lek een keuze gemaakt moeten worden om het lek te dichten of de buis te vervangen. Daarnaast zal er, omdat wij gebruik maken van een gesloten waterkring, de hoeveelheid gelekte water weer bijgevuld moeten worden zodat de totale waterhoeveelheid weer hetzelfde was als eerst

# Defecte pomp

Impact: 	3

Kans: 		2

Hou zou dit kunnen voorkomen?

- De pomp kan verstopt of kapot raken doordat er troep in is gekomen waardoor deze niet meer optimaal kan werken. Ook kan het zijn dat de pomp door een intern probleem compleet niet meer werkt

Hoe zou dit opgelost kunnen worden

- Stel de pomp zit verstopt dan zal de pomp uit het water gehaald  moeten worden om gedeeltelijk gedemonteerd te worden zodat de troep verwijderd kan worden

# Defecte sensor

Impact: 	5

Kans:		1

Hou zou dit kunnen voorkomen?

- De sensor zou gestoten kunnen worden waardoor deze verkeerde data doorstuurt omdat deze niet meer waterpas ligt. Ook kan de sensor gewoon na verloop van tijd kapot gaan waardoor deze dus helemaal geen data meer stuurt.

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

- Als de sensor niet meer waterpas ligt kan deze simpel weer recht gelegd kunnen worden. Stel de sensor is echt kapot zou deze vervangen moeten worden en opnieuw gekalibreerd

# Geen verbinding met het dashboard

Impact: 	1

Kans: 		2

Hou zou dit kunnen voorkomen?

- Er kan zich een kabelbreuk voorkomen of een andere gebeurtenis waardoor de verbinding tussen de microcontroller en het dashboard verloren gaat.

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

- Controleer of de kabel goed in de computer zit waar het dashboard op draait. Start het dashboard opnieuw op zodat deze opnieuw verbinding probeert te maken met de microcontroller

# Pompen worden verkeerd aangestuurd

Impact:	5

Kans: 		1

Hou zou dit kunnen voorkomen?

- Dit is een softwarematig probleem en zou dus alleen kunnen voorkomen wanneer er een fout zit in onze software

Hoe zou dit voorkomen kunnen worden?

- Door te kijken waarom onze code de verkeerde pomp aan stuurde en met die kennis de code aan te passen zodat het niet nog een keer gebeurt

# Verbinding met pomp verloren

Impact: 	2

Kans:		2

Hou zou dit kunnen voorkomen?

- Als er een kabelbreuk zit tussen de pomp en de microcontroller of als deze niet goed bevestigd is

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

- Controleer de kabel of deze nog heel is en of deze correct bevestigd is

# Verbinding met sensor verloren

Impact: 	5

Kans:		2

Hou zou dit kunnen voorkomen?

- Als er een kabelbreuk zit tussen de sensor en de microcontroller of als deze niet goed bevestigd is

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

- Controleer de kabel of deze nog heel is en of deze correct bevestigd is

# Stroomstoring

Impact:	3

Kans:		1

Hoe zou dit kunnen voorkomen?

- Als er een storing is bij de stroomleverancier

Hoe zou dit opgelost kunnen worden?

- Back-up generator

# Changelog

| Datum | Versie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 11-11-2025 | 1.0 | Bestand aangemaakt |
| 21-11-2025 | 1.1 | Inhoudsopgave, risocoloog en Stroomstoring toegevoegd |