## Slide 1: Sprint review 0
Matthijs ‘t Hart, Jamie Baaij, Dax Visser, Kyrill Kriek Floating Farm

## Slide 2: Inhoud
Afgelopen Sprint
Demo’s
Voortgang user stories
Retrospective
Volgende Sprint

## Slide 3: Afgelopen Sprint
Meeting opdrachtgever
Product Backlog
Probleemomschrijving
Requirements opstellen
Onderzoeken benodigde kracht voor verplaatsing

## Slide 4: Demo(‘s)
Accelerometer voor positiebepaling + kleinschaals platform

## Slide 5: Dit is nog niet klaar, maar…
Requirements opstellen

## Slide 6: Afgemaakte User Stories
“Als systeem wil ik sensordata waterpas hebben, zodat ik altijd nauwkeurige en realistische lezingen krijg.”

## Slide 7: retrospective
Teamwork - communicatie
Taakverdeling
Tijdsindeling

## Slide 8: Volgende Sprint
Onderzoeken manieren hoogteverplaatsing boerderij
Pompen onderzoeken
Schaalmodel uitbreiden
Waterdichtheid onderzoeken

## Slide 9: Vragen?