## Slide 1: Review Sprint 3
Matthijs ‘t Hart, Dax Visser, Kyrill Kriek Floating Farm

## Slide 2: Recap
Floating Farm?

## Slide 3: Inhoud
Afgelopen Sprint
Demo’s
Retrospective
Volgende Sprint

## Slide 4: Afgelopen Sprint
50% presentatie
Eerste versie ballasttanks gemaakt
Schakeling controle over waterpompen

## Slide 5: Ballasttanks
Als eigenaar wil ik dat mijn systeem ballasttanks gebruikt, om te zorgen dat het makkelijk toegepast kan worden op andere systemen, en ook niet te grote kosten veroorzaakt.

## Slide 6: Schakeling voor waterpompen

## Slide 7: Schakeling voor waterpompen

## Slide 8: Mosfet?
Schakelaar
Als beheerder wil ik dat de boerderij zichzelf stabiliseert door water te verplaatsen met pompen, zodat dit duurzaam en efficient gebeurd.

## Slide 9: Hier zijn we nog niet aan toegekomen
Het schaalmodel waterdicht maken + uitbreiden -> Schaalmodel iteratie 2
- Andere materialen?

## Slide 10: retrospective
Algemene communicatie
Budget -> keuze materialen zeer verminderd

## Slide 11: Volgende Sprint
Schaalmodel iteratie 2
Eerste echte tests van complete design

## Slide 12: Vragen?